GS-DOC-01

# Project Charter

Tài liệu khởi tạo dự án

| Phiên bản | 1.0 |
| --- | --- |
| Baseline | kien_v5 @ c09e26a |
| Trạng thái | Source verified |
| Ngày kiểm tra | 2026-08-09 |
| Nguồn nội dung | Source code hiện tại; mẫu chỉ dùng cấu trúc |

Tầm nhìn, phạm vi MVP, tiêu chí thành công, ràng buộc và rủi ro của GenSticker hiện tại.

NỘI DUNG

1. Hồ sơ tài liệu

2. Tổng quan dự án

3. Vấn đề và giá trị

4. Mục tiêu MVP

5. Người dùng mục tiêu

6. Phạm vi hiện tại

7. Tiêu chí thành công

8. Ràng buộc và rủi ro chính

9. Nguồn đối chiếu

10. Stakeholder và quyền quyết định

11. Deliverable và baseline kiểm chứng

12. Assumption, dependency và trigger xem xét lại

13. Exit criteria cho baseline này

# 1. Hồ sơ tài liệu

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Phiên bản | 1.0 |
| Trạng thái | Đã đối chiếu source |
| Branch / commit | kien_v5 / c09e26a |
| Ngày kiểm tra | 2026-08-09 |
| Phạm vi | Web MVP đang có trong repository |

# 2. Tổng quan dự án

GenSticker là ứng dụng web biến một ảnh chân dung thành bộ 20 sticker cá nhân hóa. Luồng hiện tại gồm xác thực người dùng, tải ảnh, chọn phong cách, tạo ảnh qua API tương thích OpenAI Images, kiểm tra lưới, cắt hậu kỳ, xem/tải kết quả, lưu lịch sử theo best-effort và xuất sang Telegram.

Source hiện tại sử dụng React 19/Vite ở frontend và FastAPI ở backend. Supabase cung cấp Auth, Storage và PostgREST; Telegram Bot hỗ trợ luồng export.

Hình GS-DOC-01.1 — Dòng giá trị của GenSticker. Dòng giá trị MVP từ upload chân dung đến bộ 20 sticker và các kênh sử dụng.

Mô tả sơ đồ: Sơ đồ năm bước gồm Upload, Giữ danh tính, Sinh biểu cảm, Kiểm thử và Sử dụng; ba khối dưới nêu giá trị, điểm kiểm soát và giới hạn hiện tại.

Nguồn: backend/app/services/sticker_pipeline.py; backend/sticker_generation/grouped.py; frontend/src/App.tsx · baseline kien_v5

# 3. Vấn đề và giá trị

Giảm công sức vẽ/cắt thủ công nhiều biểu cảm từ một ảnh chân dung.

Giữ nhận diện người dùng xuyên suốt canonical và ba bảng sticker.

Đưa quy tắc chất lượng cấu trúc vào pipeline để không trả lưới bị cắt xuyên nhân vật.

Cho phép người dùng xem, tải từng ảnh/toàn bộ và tái sử dụng lịch sử đã lưu.

# 4. Mục tiêu MVP

Nhận một ảnh JPEG, PNG hoặc WebP hợp lệ, tối đa 15 MiB và 40 triệu pixel.

Tạo đúng 20 sticker PNG 512x512 theo catalog cố định.

Hiển thị tiến trình năm bước và trạng thái lỗi an toàn cho người dùng.

Cho phép tải sticker, xem lịch sử theo tài khoản và khởi tạo export Telegram.

Giữ code provider tách khỏi orchestration FastAPI để có thể thay endpoint tương thích.

# 5. Người dùng mục tiêu

Người dùng cá nhân muốn sticker nhận diện riêng cho trò chuyện.

Nhà sáng tạo nội dung cần bộ biểu cảm nhất quán với hình ảnh cá nhân.

Nhóm demo/hackathon cần một luồng tạo ảnh có thể trình bày và kiểm chứng nhanh.

# 6. Phạm vi hiện tại

| Trong phạm vi | Ngoài phạm vi hiện tại |
| --- | --- |
| Web responsive, dark/light theme | Ứng dụng mobile native |
| Supabase email/password auth | SSO, MFA, khôi phục mật khẩu hoàn chỉnh |
| Một ảnh đầu vào, 20 output | Trình biên tập sticker thủ công |
| Job nền trong một process | Queue bền vững, multi-worker, SLA production |
| Download và Telegram export | Marketplace hoặc chia sẻ công khai theo cộng đồng |
| Structural quality gate | Chấm tự động độ giống khuôn mặt, tay hoặc thẩm mỹ |

# 7. Tiêu chí thành công

API hoàn tất trả đúng 20 sticker có metadata catalog và ảnh hợp lệ.

Ba raw sheet qua kiểm tra cấu trúc 4x2 trước khi cắt.

Job của người dùng không thể được đọc hoặc thao tác bởi owner khác qua API.

Frontend build/lint và backend tests đạt trên checkout được kiểm tra.

Khi quality gate reject, UI hiển thị preview và nút Thử Lại Ngay đưa người dùng về trang upload.

# 8. Ràng buộc và rủi ro chính

Mỗi job thường có bốn lượt tạo ảnh trả phí: một canonical và ba sheet.

Job store, rate counter và artifact path đang nằm trong RAM/temp; restart làm mất trạng thái đang chạy.

Lưu Supabase là best-effort; thành công AI không đồng nghĩa lịch sử đã được lưu bền vững.

Base schema/RLS/bucket policy chưa được version-control đầy đủ.

Validator chỉ đo cấu trúc/cắt/occupancy, không chứng minh độ giống khuôn mặt hoặc giải phẫu tay.

Provider proxy có thể tính phí khác chi phí ước lượng hard-code trong adapter.

# 9. Nguồn đối chiếu

Các đường dẫn dưới đây là nguồn kiểm chứng; số dòng có thể thay đổi khi code tiếp tục phát triển.

backend/app/services/sticker_pipeline.py

backend/sticker_generation/grouped.py

backend/sticker_generation/providers/openai_image.py

frontend/src/App.tsx

frontend/src/hooks/useStickerGenerator.ts

README.md

# 10. Stakeholder và quyền quyết định

| Vai trò | Trách nhiệm | Quyền quyết định | Bằng chứng hiện tại |
| --- | --- | --- | --- |
| Người dùng đã xác thực | Cung cấp chân dung, chọn style, xem và tải kết quả | Chấp nhận ảnh đầu vào và chủ động gửi sang provider | Bearer JWT + owner-bound jobs |
| Frontend | Thu input, hiển thị tiến độ, gallery, history, Telegram và docs | Không được giữ provider/service-role secret | React/Vite; token ở localStorage |
| Backend | Xác thực, giới hạn job, điều phối sinh ảnh, QA và persistence | Từ chối input/job/provider lỗi bằng safe message | FastAPI /api/v1 |
| External providers | Auth/Storage/DB, image edit, Telegram export | Theo contract riêng của từng dịch vụ | Supabase, Compatible Image API, Telegram/QR |

# 11. Deliverable và baseline kiểm chứng

| Deliverable | As-is | Verification | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| Web generator | Upload → processing → gallery/error | Frontend lint + production build | Không phá hợp đồng 20 output |
| Image pipeline | Canonical + 3 sheet 4×2 + crop | 75 backend tests với provider mock | Grid gate reject layout không an toàn |
| Persistence | Supabase best-effort | Source audit; chưa có integration test | AI success không phụ thuộc DB save |
| Project docs | 11 file Office + web viewer | Render toàn bộ page/sheet + browser QA | Visual có caption, alt và source refs |

# 12. Assumption, dependency và trigger xem xét lại

| Nhóm | Giả định hiện tại | Rủi ro nếu sai | Trigger |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | Endpoint hỗ trợ multi-image edits và 1536×1024 | Request fail hoặc output sai grid | Đổi model/base URL/provider contract |
| Auth | Supabase Auth trả UUID owner | History không persist cho demo owner | Thay auth provider hoặc schema |
| Runtime | Một process backend cho MVP local | Split in-memory state khi multi-worker | Deploy nhiều worker/restart yêu cầu durable store |
| Privacy | Người dùng hiểu ảnh được gửi external provider | Claim bảo mật tuyệt đối gây hiểu sai | Ra mắt public cần consent/retention notice |

# 13. Exit criteria cho baseline này

Backend tests, frontend lint/build và Office render phải cùng đạt trên checkout được ghi trong metadata.

Mỗi tài liệu phải phân biệt rõ implemented, inferred, gap và recommended; không biến external Supabase state thành fact.

Không đưa secret, credential, user selfie, Telegram base64 runtime hoặc ảnh từ ZIP mẫu vào output.

Database/architecture visual phải có source reference, caption và mô tả dài để người đọc không phụ thuộc màu sắc.

Mọi số liệu product KPI chưa có telemetry phải mang nhãn TBD thay vì được tự tạo.